**Risikoanalyse**

Version 1.2 (31.05.2011)

Christian Dreier, Matr.-Nr.: 732761

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risiken** | **Gegenmaßnahmen** | **Risikoklasse** |
| Akzeptanz beim Kunden und Dozenten | * Stakeholder-Priorisierung erhöhen. | Hoch |
| Grundlegende Veränderung, der vom Kunden gewünschten Webseite | * Anpassung , bzw. Neuimplementierung der nicht (mehr) arbeitenden Funktionen. * In zukünftige Version: Den Benutzer Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, das Programm selber auf bestimmten Seiten einzustellen. | Mittel |
| Überschreitung der festgelegten Termine | * Priorität des Projekts erhöhen. * „Unwichtige“ Funktionen identifizieren und deren Implementierung auf spätere Version verschieben. | Hoch |
| Pause zwischen Saisons dauert zu lange | * Bisher unbekannt | Mittel |